Załącznik Nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia: Usługa polegająca na kompleksowej przeprowadzce mienia Działów Urzędu Miasta Torunia do nowej lokalizacji Urzędu przy ul. Młodzieżowej 31 oraz związanymi z powyższym przeprowadzkami w budynkach przy ul.: Wały gen. Sikorskiego 8, Wały gen. Sikorskiego 10, Legionów 220, Grudziądzka 126 b i Szosa Chełmińska 27.

- Okres realizacji zamówienia: Od dnia 7 listopada 2022 roku do 31 marca 2023 roku.

- Zamawiający informuje, że przedmiotowe zaproszenie ma wyłącznie na celu rozeznanie cenowe rynku wśród Wykonawców mogących zrealizować powyższe zamówienie oraz uzyskanie wiedzy na temat szacunkowych kosztów związanych z planowanym zapytaniem ofertowym.

- Miejsce i zakres wykonania prac: Usługa przeprowadzki obejmuje przeniesienie mienia Działów Urzędu Miasta pomiędzy budynkami wg poniższych etapów:

- Biuro Analiz i Nadzoru

z ul. Wały gen. Sikorskiego 10 na ul. Młodzieżową 31;

- Wydział Inwestycji i Remontów

z ul. Wały gen. Sikorskiego 10 na ul. Młodzieżową 31;

- Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego

z ul. Grudziądzkiej 126 b na ul. Młodzieżową 31 i zagospodarowanie opuszczonych przez Wydział pomieszczeń przez Wydział Architektury i Budownictwa, Wydział Księgowości i Wydział Gospodarki Nieruchomościami;

- Biuro Projektów Informatycznych

z ul. Wały Gen. Sikorskiego 8 i z ul. Legionów 220 na ul. Wały gen. Sikorskiego 10;

- Wydział Obsługi Mieszkańców – Referat Działalności Gospodarczej

z ul. Szosa Chełmińska 27 na ul. Legionów 220;

- Biuro Obsługi Urzędu

z ul. Wały Gen. Sikorskiego 10 na ul. Wały Gen. Sikorskiego 8;

- Wydział Promocji i Turystyki

z ul. Wały Gen. Sikorskiego 8 na ul. Wały Gen. Sikorskiego 10;

- Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji

z ul. Wały Gen. Sikorskiego 10 na ul. Wały Gen. Sikorskiego 8;

- Archiwum Zakładowe

z ul. Grudziądzkiej 126 b na ul. Młodzieżową 31 i zagospodarowanie opuszczonych pomieszczeń na pomieszczenia archiwum Wydziału Architektury i Budownictwa oraz Wydziału Księgowości.

- Zakres usług objętych zamówieniem: Przeniesienie mienia obejmować będzie stanowiska pracy z pełnym umeblowaniem, sprzęt IT, dokumentację i inne wyposażenie biur (kwiaty, obrazki, mapy ścienne, tablice, kserokopiarki itp.)

Czynności wstępne: Spotkanie informacyjne z pracownikami odpowiedzialnymi za przeprowadzkę wraz z zaplanowaniem przeprowadzki. Omówienie harmonogramu prac.

Czynności bezpośrednio związane z przeprowadzką:

- Wykonawca podczas przeprowadzki musi zapewnić kompleksowe usługi związane 
z transportem, pakowaniem i zabezpieczaniem mienia, demontażem i montażem mebli oraz zabezpieczeniem sprzętu komputerowego.

- Zamawiający wymaga użycia do kompleksowej przeprowadzki minimum 
2 samochodów skrzyniowych, zamykanych o minimalnych wymiarach przestrzeni ładunkowej 20 m3 i maksymalnej 30 m3 oraz minimum 6 osób do przenoszenia.

3.	Zamawiający dostarczy w ustalonym terminie wymaganą liczbę kartonów i taśm klejących.

4. 	Pracownicy Urzędu samodzielnie zapakują i oznaczą wszystkie swoje dokumenty oraz rzeczy osobiste przeznaczone do przeniesienia.

5. 	Wykonawca zabezpieczy i spakuje sprzęt IT.

6.	Demontaż mebli (w zakresie niezbędnym do przeprowadzki) oraz zabezpieczenie pozostałego umeblowania.

7. 	Spakowanie pozostałego mienia (obrazki, kwiaty, drobne wyposażenie, itp.)

Transport do nowych lokalizacji:

Zabezpieczenie pomieszczeń, korytarzy i wind oraz innych ciągów komunikacyjnych przed zabrudzeniami uszkodzeniami w w/w lokalizacjach.

Czynności związane z przeprowadzką w nowej lokalizacji:

- Dostarczenie mienia do wskazanych pomieszczeń.

- Ustawienie mienia (meble, sprzęt IT, itp.) zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym.

- Montaż mebli wcześniej rozmontowanych.

- Dostarczenie kartonów z dokumentacją, sprzętem IT, rzeczami osobistymi, ustawienie ich w bezpośrednim sąsiedztwie nowych stanowisk pracy.

- Rozpakowanie sprzętu IT.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

| Etap | Planowany termin przeprowadzki | Charakterystyka prac związanych z przeprowadzką |
| --- | --- | --- |
| 1. | 7 – 8 listopada 2022 roku ( 2 dni ) | Przeniesienie 7 pomieszczeń biurowych Biura Analiz i Nadzoru z I piętra (4 pomieszczenia) i III piętra (3 pomieszczenia) oraz magazynku zlokalizowanego w piwnicy, z budynku przy ul. Wały gen. Sikorskiego 10 (budynek z windą) do budynku przy ul. Młodzieżowej 31. W nowej lokalizacji Biuro zajmie 8 pomieszczeń biurowych na III piętrze. W planowanym terminie przeprowadzki budynek przy ul. Młodzieżowej 31 nie posiada windy (winda w budowie). |
| 2. | 9 – 15 listopada 2022 roku ( 4 dni ) | Przeniesienie 11 pomieszczeń biurowych Wydziału Inwestycji i Remontów z parteru (2 pomieszczenia) i II piętra (9 pomieszczeń) oraz archiwum zlokalizowanego w piwnicy, z budynku przy ul. Wały gen. Sikorskiego 10 (budynek z windą) do budynku przy ul. Młodzieżowej 31. W nowej lokalizacji Wydział zajmie 7 pomieszczeń biurowych na III piętrze oraz 2 pomieszczenia archiwum na parterze. W planowanym terminie przeprowadzki budynek przy ul. Młodzieżowej 31 nie posiada windy (winda w budowie). |
| 3. | 16 – 17 listopada 2022 roku ( 2 dni ) | Przeniesienie 7 pomieszczeń biurowych Wydziału Rozwoju i Programowania Europejskiego z I piętra (1 pomieszczenie) i II piętra (6 pomieszczeń) z budynku przy ul. Grudziądzkiej 126 b (budynek z windą) do budynku przy ul. Młodzieżowej 31. W nowej lokalizacji Wydział zajmie 5 pomieszczeń biurowych na II piętrze. W planowanym terminie przeprowadzki budynek przy ul. Młodzieżowej 31 nie posiada windy (winda w budowie). Zagospodarowanie opuszczonych przez Wydział pomieszczeń przez zlokalizowane już w tym budynku Wydziały Architektury i Budownictwa, Księgowości oraz Gospodarki Nieruchomościami. |
| 4. | 18 – 21 listopada 2022 roku ( 2 dni ) | Przeniesienie pomieszczeń biurowych Biura Projektów Informatycznych z dwóch lokalizacji tj. z Wał. Gen. Sikorskiego 8 (2 pomieszczenia – parter i I piętro) oraz Legionów 220 (6 pomieszczeń – 5 pomieszczeń na parterze i 1 na I piętrze, brak windy) do budynku przy ul. Wały gen. Sikorskiego 10. Biuro w nowej lokalizacji zajmie 7 pomieszczeń na II piętrze (budynek z windą). |
| 5. | 22 - 25 listopada 2022 roku ( 4 dni ) | Przeniesienie pomieszczeń biurowych Wydziału Obsługi Mieszkańców – Referat Działalności Gospodarczej z Szosy Chełmińskiej 27 (7 pomieszczeń – parter i I piętro – brak windy) do budynku przy ul. Legionów 220. Wydział w nowej lokalizacji zajmie 9 pomieszczeń na parterze budynku. |
| 6. | 28 – 29 listopada 2022 roku ( 2 dni ) | Przeniesienie 2 pomieszczeń biurowych Biura Obsługi Urzędu z Wałów Gen. Sikorskiego 10 (III piętro, budynek z windą) do budynku przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8 (1 pom. I piętro w oficynie budynku – brak windy, 1 pom. III piętro – dostępna winda). |
| 7. | 30 listopada – 1 grudnia 2022 roku ( 2 dni ) | Przeniesienie pomieszczeń biurowych Wydziału Promocji i Turystyki z Wałów Gen. Sikorskiego 8 (4 pomieszczenia – II i III piętro – dostępna winda) do budynku przy ul. Wały gen. Sikorskiego 10. Wydział w nowej lokalizacji zajmie 7 pomieszczeń na III piętrze (budynek z windą). |
| 8. | 2 – 5 grudnia 2022 roku ( 2 dni ) | Przeniesienie 2 pomieszczeń biurowych Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji z Wałów Gen. Sikorskiego 10 (I piętro, budynek z windą) do budynku przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8 (II i III piętro – dostępna winda). Przeniesienie pokoju Radnego z parteru na II piętro w budynku przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8. |
| 9. | Luty/ marzec 2023 roku | Przeniesienie Archiwum Zakładowego z ul. Grudziądzkiej 126 b (piwnica – dostępna winda) na ul. Młodzieżową 31 (piwnica). W czasie planowanej przeprowadzki dostępna już będzie winda umożliwiająca przewiezienie akt do piwnicy. Zagospodarowanie opuszczonych pomieszczeń na pomieszczenia archiwum Wydziału Architektury i Budownictwa oraz Wydziału Księgowości – powiększenie powierzchni archiwów do obecnie już zajmowanej w piwnicy budynku. |

Ponadto zapraszamy do złożenia oferty cenowej dotyczącej wykonania usługi polegającej na kompleksowej przeprowadzce 29 pomieszczeń biurowych z ul. Grudziądzkiej 159 do budynku przy ul. Młodzieżowej 31 (oddzielna pozycja w załączonym Formularzu oferty rozpoznania cenowego – załącznik nr 2). Zakres usług objętych zamówieniem w pkt 5 opisu przedmiotu zamówienia.