Załącznik Nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia: Usługa polegająca na kompleksowej przeprowadzce mienia Działów Urzędu Miasta Torunia oraz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej do nowej lokalizacji przy ul. Młodzieżowej 31 oraz związanymi z powyższym przeprowadzkami w budynkach przy ul.: Wały gen. Sikorskiego 8, Wały gen. Sikorskiego 10, Legionów 220, Grudziądzka 126 b i Szosa Chełmińska 27.

- Okres realizacji zamówienia: Od dnia 3 listopada – 16 grudnia 2022 roku.

- Płatności: Przelewem na konto Wykonawcy, wskazane na fakturze, każdorazowo po wykonaniu etapów przeprowadzki przedstawionych w punkcie 4, w terminie 14 dni 
od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

- Miejsce i zakres wykonania prac: Usługa przeprowadzki obejmuje przeniesienie mienia Działów Urzędu Miasta i Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej pomiędzy budynkami 
wg poniższych etapów:

ETAP I

- Biuro Analiz i Nadzoru z ul. Wały gen. Sikorskiego 10 na ul. Młodzieżową 31;

- Wydział Inwestycji i Remontów z ul. Wały gen. Sikorskiego 10 na ul. Młodzieżową 31;

- Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego z ul. Grudziądzkiej 126 b na 
ul. Młodzieżową 31.

ETAP II

- Biuro Projektów Informatycznych z ul. Wały Gen. Sikorskiego 8 i z ul. Legionów 220 na ul. Wały gen. Sikorskiego 10;

- Wydział Obsługi Mieszkańców – Referat Działalności Gospodarczej z ul. Szosa Chełmińska 27 na ul. Legionów 220;

- Wydział Promocji i Turystyki z ul. Wały Gen. Sikorskiego 8 na ul. Wały Gen. Sikorskiego 10;

- Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji z ul. Wały Gen. Sikorskiego 10 
na ul. Wały Gen. Sikorskiego 8.

ETAP III

- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z ul. Grudziądzkiej 159 na ul. Młodzieżową 31.

- Zakres usług objętych zamówieniem: Przeniesienie mienia obejmować będzie stanowiska pracy z pełnym umeblowaniem, sprzęt IT, dokumentację i inne wyposażenie biur (kwiaty, obrazki, mapy ścienne, tablice, kserokopiarki itp.).

Za stanowisko pracy Zamawiający przyjmuje: biurko, kontenerek, fotel biurowy, sprzęt IT (komputer z monitorem, drukarka), 1 szafkę dolną „socjalną”, 1 szafę biurową z nadstawką wraz z dokumentacją wewnątrz.

ETAPU III - konieczna jest wizja lokalna lub kontakt z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej – tel. 56 657 75 00, e-mail: zgm@zgm.torun.pl w sprawie określenia mienia przeznaczonego do przeniesienia.

Czynności wstępne: Spotkanie informacyjne z pracownikami odpowiedzialnymi 
za przeprowadzkę wraz z zaplanowaniem przeprowadzki. Omówienie harmonogramu prac.

Czynności bezpośrednio związane z przeprowadzką:

- Wykonawca podczas przeprowadzki musi zapewnić kompleksowe usługi związane 
z transportem, pakowaniem i zabezpieczaniem mienia, demontażem i montażem mebli 
(w razie potrzeby) oraz zabezpieczeniem sprzętu komputerowego.

- Zamawiający wymaga użycia do kompleksowej przeprowadzki samochodu skrzyniowego, zamykanego o minimalnych wymiarach przestrzeni ładunkowej 20 m3 i maksymalnej 
30 m3 oraz minimum 4 osób do przenoszenia. W przypadku etapu III – 2 samochody 
o w/w wymiarach.

3.	Zamawiający dostarczy w ustalonym terminie wymaganą liczbę kartonów i taśm klejących.

4. 	Pracownicy Urzędu samodzielnie zapakują i oznaczą wszystkie swoje dokumenty oraz rzeczy osobiste przeznaczone do przeniesienia.

5. 	Wykonawca zabezpieczy i spakuje sprzęt IT uprzednio rozłączony przez pracowników Zamawiającego.

6. 	Spakowanie pozostałego mienia (obrazki, kwiaty, drobne wyposażenie, itp.)

Transport do nowych lokalizacji:

Zabezpieczenie pomieszczeń, korytarzy i wind oraz innych ciągów komunikacyjnych przed zabrudzeniami uszkodzeniami w w/w lokalizacjach.

Czynności związane z przeprowadzką w nowej lokalizacji:

- Dostarczenie mienia do wskazanych pomieszczeń.

- Ustawienie mienia (meble, sprzęt IT, itp.) zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym.

- Montaż mebli wcześniej rozmontowanych.

- Dostarczenie kartonów z dokumentacją, sprzętem IT, rzeczami osobistymi, ustawienie ich w bezpośrednim sąsiedztwie nowych stanowisk pracy.

- Rozpakowanie sprzętu IT (podłączenie sprzętu IT po stronie Zamawiającego)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

| Etap | Planowany termin przeprowadzki | Charakterystyka prac związanych z przeprowadzką |
| --- | --- | --- |
| 1. | 3 – 15 listopada 2022 roku (maksymalnie 8 dni roboczych) | Przeniesienie 7 pomieszczeń biurowych Biura Analiz i Nadzoru z I piętra (4 pomieszczenia – 7 osób/ 7 stanowisk) i III piętra (3 pomieszczenia – 3 osoby/ 3 stanowiska) oraz magazynku zlokalizowanego w piwnicy, z budynku przy ul. Wały gen. Sikorskiego 10 (budynek z windą) do budynku przy ul. Młodzieżowej 31. W nowej lokalizacji Biuro zajmie 8 pomieszczeń biurowych na III piętrze. W planowanym terminie przeprowadzki budynek przy ul. Młodzieżowej 31 nie posiada windy (winda w budowie). Przeniesienie 11 pomieszczeń biurowych Wydziału Inwestycji i Remontów z parteru (2 pomieszczenia – 2 osoby/ 2 stanowiska) i II piętra (9 pomieszczeń – 10 osób/ 10 stanowisk) oraz archiwum zlokalizowanego w piwnicy (pow. 20 m2), z budynku przy ul. Wały gen. Sikorskiego 10 (budynek z windą) do budynku przy ul. Młodzieżowej 31. W nowej lokalizacji Wydział zajmie 7 pomieszczeń biurowych na III piętrze oraz 2 pomieszczenia archiwum na parterze. W planowanym terminie przeprowadzki budynek przy ul. Młodzieżowej 31 nie posiada windy (winda w budowie). Przeniesienie 7 pomieszczeń biurowych Wydziału Rozwoju i Programowania Europejskiego z I piętra (1 pomieszczenie – 2 osoby/ 2 stanowiska) i II piętra (6 pomieszczeń – 5 osób/ 5 stanowisk) z budynku przy ul. Grudziądzkiej 126 b (budynek z windą) do budynku przy ul. Młodzieżowej 31. W nowej lokalizacji Wydział zajmie 5 pomieszczeń biurowych na II piętrze. W planowanym terminie przeprowadzki budynek przy ul. Młodzieżowej 31 nie posiada windy (winda w budowie). |
| 2. | 16 - 30 listopada 2022 roku (maksymalnie 11 dni roboczych1) | Przeniesienie pomieszczeń biurowych Biura Projektów Informatycznych z dwóch lokalizacji tj. z Wałów gen. Sikorskiego 8 (2 pomieszczenia – parter i I piętro – 3 osoby/ 3 stanowiska) oraz Legionów 220 (8 pomieszczeń – 7 pomieszczeń na parterze – 4 osoby/ 4 stanowiska i 1 na I piętrze 3 osoby/ 3 stanowiska, brak windy) do budynku przy ul. Wały gen. Sikorskiego 10. Biuro w nowej lokalizacji zajmie 7 pomieszczeń na II piętrze (budynek z windą). Przeniesienie pomieszczeń biurowych Wydziału Obsługi Mieszkańców – Referat Działalności Gospodarczej z Szosy Chełmińskiej 27 (7 pomieszczeń – 6 osób/ 6 stanowisk – parter – brak windy) oraz archiwum w piwnicy (pow. 70 m2) do budynku przy ul. Legionów 220. Wydział w nowej lokalizacji zajmie 9 pomieszczeń na parterze budynku. Przeniesienie pomieszczeń biurowych Wydziału Promocji i Turystyki z Wałów Gen. Sikorskiego 8 (4 pomieszczenia – II piętro 2 osoby/ 2 stanowiska i III piętro 4 osoby/ 4 stanowiska – dostępna winda) do budynku przy ul. Wały gen. Sikorskiego 10. Wydział w nowej lokalizacji zajmie 7 pomieszczeń na III piętrze (budynek z windą). Przeniesienie 2 pomieszczeń biurowych Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji z Wałów gen. Sikorskiego 10 (I piętro, budynek z windą – 2 osoby/ 3 stanowiska) do budynku przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8 (II i III piętro – dostępna winda). |
| 3. | 6 – 16 grudnia 2022 roku (maksymalnie 9 dni roboczych1) | Kompleksowa przeprowadzka 29 pomieszczeń biurowych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – 55 osób/ 55 stanowisk, umeblowanej sali konferencyjnej z TV oraz archiwum z ul. Grudziądzkiej 159 do budynku przy ul. Młodzieżowej 31. W nowej lokalizacji ZGM zajmie 28 pomieszczeń biurowych (8 na parterze, 13 na I piętrze i 7 na II piętrze). Sala konferencyjna zlokalizowana jest na II piętrze, natomiast archiwum na parterze. W planowanym terminie przeprowadzki budynek przy ul. Młodzieżowej 31 nie posiada windy (winda w budowie). |

# Footnotes

Za dzień roboczy Zamawiający przyjmuje godziny od 7:30 do 16:30

# Endnotes

1 Za dzień roboczy Zamawiający przyjmuje godziny od 7:30 do 16:30