Toruń, dnia 07.03.2023 r.

WIiR.271.21.1.2.1.2023.SP

**INFORMACJA**

**do treści zapytania ofertowego z dnia 01.03.2023 r.**

dla zadania pn.: **„Opracowanie ekspertyz technicznych bezpieczeństwa pożarowego w budynkach Urzędu Miasta Torunia”**

W związku z licznymi uwagami potencjalnych Wykonawców, Zamawiający zmienia treść zapytania w zakresie:

**V. Termin wykonania usługi**

**18 tygodni od podpisania umowy**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Termin** | **Zakres opracowania** |
| **Etap I** | **do 12 tygodni od podpisania umowy** | **Wykonawca zobowiązany jest przedstawić projekt ekspertyzy z proponowanymi rozwiązaniami zamiennymi (spotkanie komisji oceny projektu)** |
| **Etap II** | **do 18 tygodni od podpisania umowy** | **Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kompletną i ostateczną ekspertyzę, uzgodnioną z KWPSP oraz konserwatorem zabytków (jeżeli wymaga)** |

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian.