Toruń, dnia 22.08.2023 r.

WIiR.271.21.6.2023.SP

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej

nieprzekraczającej 130 tys. zł

Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy części dwóch budynków położonych w Toruniu przy ul. Targowa 14 i ul. Droga Trzeposka 16”

KOD CPV 71250000-5 usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

- Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego przebudowy - częściowa rozbiórka i wykonanie robót zabezpieczających dwóch budynków na terenie po byłej Fabryce Wodomierzy i Zegarów „Metron”, wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę:

- Budynek nr 1 (biurowy) - zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr 5/10, obręb 56, ul. Targowa 14. Budynek o 2-ch kondygnacjach nadziemnych. Pow. zabudowy 1048 m2. Szczegóły przebudowy (częściowej rozbiórki) zgodnie z załącznikami graficznymi.

- Budynek nr 2 (produkcyjny) - zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr 145/10, obręb 56, ul. Droga Trzeposka 16. Rozbiórce podlega również wiata i rampa. Budynek o 3-ch kondygnacjach nadziemnych. Pow. zabudowy 10383 m2. Szczegóły przebudowy (częściowej rozbiórki) zgodnie z załącznikami graficznymi.

2. Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia:

- projekt koncepcyjny przebudowy budynków,

- inwentaryzacja budynków do celów projektowych (w niezbędnym zakresie),

- ekspertyza techniczna o stanie każdego budynku (w tym, w razie potrzeby, niezbędne odkrywki),

- projekt budowlany składający się z następujących opracowań:

- projekt zagospodarowania terenu,

- projekt architektoniczno-budowlany,

- projekt techniczny z elementami projektu wykonawczego,

- opinie, uzgodnienia i inne dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r,. poz. 1679)

- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych + wersja elektroniczna (format pdf + wersja edytowalna doc),

- przedmiar robót + wersja elektroniczna (format pdf i ath),

- kosztorys inwestorski + wersja elektroniczna (format pdf i ath),

- zbiorcze zestawienie całości kosztów inwestycji („ZZK”), w tym wynikające m.in. z kosztorysów inwestorskich,

- inne opracowania niezbędne do spełnienia wszystkich zakładanych funkcji w budynkach i uzyskania pozwolenia na budowę, w tym rozwiązanie kolizji,

- cała dokumentacja projektowa także w wersji elektronicznej w formacie pdf, doc, dwg (zapisane w wersji AutoCAD 2008).

Opracowania przedmiotu zamówienia należy wykonać w wersji papierowej w 6 egz. za wyjątkiem specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz ZZK, które należy wykonać po 1 egzemplarzu. Ww. opracowania należy również wykonać w wersji elektronicznej na nośniku CD bądź pendrive w 1szt.

- Przedmiotu zamówienia obejmuje ponadto:

- pozyskanie aktualnej mapy do celów projektowych lub jej kopii,

- pozyskanie wypisu z rejestru gruntów dla działek objętych opracowaniem oraz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z zasobów Urzędu Miasta w Toruniu,

- przygotowanie dokumentów do wystąpienia przez Zamawiającego o wymagane decyzje administracyjne, w tym decyzję o pozwoleniu na budowę i inne wymagane przy projektowaniu i realizacji przedsięwzięcia (przygotowane przez Wykonawcę stosowne kompletne wnioski  z wymaganymi załącznikami do podpisu przez Zamawiającego),

- przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową,

- Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, warunkami technicznymi i normami oraz na podstawie oględzin terenu inwestycji.

- Do obowiązków Wykonawcy należy też weryfikacja wszystkich otrzymanych materiałów, w tym także wydanych decyzji administracyjnych, dokonanie wizji w terenie oraz wykonanie ewentualnych uzupełnień w zakresie wymaganym do wykonania przedmiotu zamówienia.

II. Wymagania i warunki Zamawiającego

1. Na realizacje przedmiotu zamówienia zostanie zawarta z Wykonawcą pisemna umowa o dzieło.

2. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.

3. Niniejsze zapytanie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie.

III. Warunki udziału w postępowaniu

Brak

IV. Kryteria wyboru oferty

Cena przedmiotu zamówienia - 100%

V. Termin wykonania usługi

6 tygodni od podpisania umowy

| Lp. | Termin | Zakres opracowania |
| --- | --- | --- |
| Etap I | do 2 tygodni od podpisania umowy | Wykonawca zobowiązany jest przedstawić projekty koncepcyjne przebudowy budynków (spotkanie komisji oceny projektu) |
| Etap II | do 6 tygodni od podpisania umowy | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kompletną dokumentacje projektowo-kosztorysową przebudowy budynków (spotkanie komisji oceny projekt). Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę |

VI. Warunki płatności

1. Rozliczenie za prace stanowiące przedmiot zamówienia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę oraz po wykonaniu oraz bezusterkowym odbiorze przedmiotu zamówienia i uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę, płatnej w terminie do 30 dni od otrzymania faktury

2. W niniejszym zamówieniu przyjęto sposób rozliczenia jako wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu zamówienia.

VII. Sposób składania oferty

1. Kompletna oferta powinna zawierać:

1) Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,

2) Klauzulę informacyjną RODO stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

2. Oferty należy składać osobiście w siedzibie Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia, ul. Młodzieżowa 31 lub przesłać drogą elektroniczną na adres wiir@um.torun.pl w terminie do dnia 30.08.2023 r. do godzin 12.00.

3. Więcej informacji dotyczących zapytania ofertowego można uzyskać w siedzibie Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia, ul. Młodzieżowa 31. Osoba do kontaktu p. Sławomir Paczkowski, tel. (56) 611-88-47, adres e-mail: s.paczkowski@um.torun.pl

VIII. Załączniki

1. Zał. nr 1 - Formularz ofertowy

2. Zał. nr 2 - Klauzula informacyjna RODO

3. Zał. nr 3 - Mapa sytuacyjna lokalizacji budynków

4. Zał. nr 4 - Zdjęcia dotyczące budynku biurowego

5. Zał. nr 5 - Zdjęcia dotyczące budynku produkcyjnego

6. Zał. nr 6 - Mapy sytuacyjne z wymaganą linią przebudowy (rozbiórki)