Toruń, dnia 28.08.2023 r.

WIiR.271.21.8.2023.SP

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej

nieprzekraczającej 130 tys. zł

Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na remont pokrycia dachu i pomieszczenia zaplecza sali widowiskowej budynku użytkowanego przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej - Dom Harcerza w Toruniu przy ul. Rynek Staromiejski 7”

KOD CPV 71250000-5 usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

- Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego remontu pokrycia dachu oraz remontu pomieszczenia zaplecza sali widowiskowej, uzgodnienie projektu budowlanego z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków, uzyskanie decyzji pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych w zabytku oraz decyzji pozwolenia na budowę.

2. Budynek zajmowany przez podmiot Ognisko Pracy Pozaszkolnej - Dom Harcerza przy ul. Rynek Staromiejski 7 wpisany jest do rejestru zabytków nieruchomych jako Dom (tzw. Pałac Meissnera), pod nr A/520.

3. Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia:

- inwentaryzacja budynku do celów projektowych (w niezbędnym zakresie),

- projekt budowlany składający się z następujących opracowań:

- projekt architektoniczno-budowlany,

- projekt techniczny z elementami projektu wykonawczego,

- opinie, uzgodnienia i inne dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r,. poz. 1679)

- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych + wersja elektroniczna (format pdf + wersja edytowalna doc),

- przedmiar robót + wersja elektroniczna (format pdf i ath),

- kosztorys inwestorski + wersja elektroniczna (format pdf i ath),

- cała dokumentacja projektowa także w wersji elektronicznej w formacie pdf, doc, dwg (zapisane w wersji AutoCAD 2008).

Opracowania przedmiotu zamówienia należy wykonać w wersji papierowej w 6 egz. za wyjątkiem specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz ZZK, które należy wykonać po 1 egzemplarzu. Ww. opracowania należy również wykonać w wersji elektronicznej na nośniku CD bądź pendrive w 1szt.

4. Przedmiotu zamówienia obejmuje ponadto:

- pozyskanie aktualnej mapy do celów opiniodawczych,

- przygotowanie dokumentów do wystąpienia przez Zamawiającego o wymagane decyzje administracyjne, w tym decyzję o pozwoleniu na budowę i inne wymagane przy projektowaniu i realizacji przedsięwzięcia (przygotowane przez Wykonawcę stosowne kompletne wnioski  z wymaganymi załącznikami do podpisu przez Zamawiającego),

- uzgodnienie remontu z użytkownikiem w ramach posiadanych środków finansowych,

- przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową,

5. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy     technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, warunkami technicznymi   i normami oraz na podstawie oględzin terenu inwestycji.

6. Do obowiązków Wykonawcy należy też weryfikacja wszystkich otrzymanych materiałów, w tym także wydanych decyzji administracyjnych, dokonanie wizji w terenie oraz wykonanie ewentualnych uzupełnień w zakresie wymaganym do wykonania przedmiotu zamówienia.

II. Wymagania i warunki Zamawiającego

1. Na realizacje przedmiotu zamówienia zostanie zawarta z Wykonawcą pisemna umowa o dzieło.

2. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.

3. Niniejsze zapytanie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie.

III. Warunki udziału w postępowaniu

Brak

IV. Kryteria wyboru oferty

Cena przedmiotu zamówienia - 100%

V. Termin wykonania usługi

do 3 tygodni od dnia podpisania umowy wykonawca dokumentacji zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z wymaganymi uzgodnieniami i decyzjami celem złożenia wniosku o pozwolenia na budowę. Odbiór dokumentacji w ramach czynności Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych i Remontowych UMT.

VI. Warunki płatności

1. Rozliczenie za prace stanowiące przedmiot zamówienia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę oraz po wykonaniu oraz bezusterkowym odbiorze przedmiotu zamówienia i uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę, płatnej w terminie do 30 dni od otrzymania faktury

2. W niniejszym zamówieniu przyjęto sposób rozliczenia jako wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu zamówienia.

VII. Sposób składania oferty

1. Kompletna oferta powinna zawierać:

1) Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,

2) Klauzulę informacyjną RODO stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

2. Oferty należy składać osobiście w siedzibie Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia, ul. Młodzieżowa 31 lub przesłać drogą elektroniczną na adres wiir@um.torun.pl w terminie do dnia 04.09.2023 r. do godzin 10.00.

3. Więcej informacji dotyczących zapytania ofertowego można uzyskać w siedzibie Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia, ul. Młodzieżowa 31. Osoba do kontaktu p. Sławomir Paczkowski, tel. (56) 611-88-47, adres e-mail: s.paczkowski@um.torun.pl

VIII. Załączniki

1. Zał. nr 1 - Formularz ofertowy

2. Zał. nr 2 - Klauzula informacyjna RODO