WIiR.7013.22.2024. SW

Toruń, 04.07.2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na wykonanie nawierzchni z geokraty na Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu:.

Zakres prac polega na wykorytowaniu i wykonaniu nawierzchni z geokraty gr. 5 cm w kolorze zielonym na zagęszczonej podbudowie z kruszywa łamanego kamiennego 0/31,5 mm o gr. 15 cm. Geokrata zasypać czarnoziemem i obsiać trawą dla:

- 2 zatoczek  o wymiarach 3,5 x 7 m każda

- dojazdu z parking pod mostem drogowym na deptak 4 x 20 m

Przy realizacji zatoczek należy uwzględnić przeniesienie po jednej dyszy nawadniającej poza obrys prac. Nawierzchnie wykonać bez obrzeży.

- Warunki udziału w zapytaniu: nie wymaga się.

- Kryteria wyboru oferty: 100% cena.

- Termin wykonania usługi:

- 7 dni dla 2 zatoczek  o wymiarach 3,5 x 7 m każda

- 21 dni na dojazd z parking pod mostem drogowym na deptak 4 x 20 m

Niezbędne wytyczne i informacje odnośnie powyższej roboty budowlanej  można uzyskać w siedzibie Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia, ul. Młodzieżowej 31, tel. (56) 611-88-39, kom.: 600-972-558.

Propozycję zawierającą cenę wykonania prac wraz z terminem prosimy złożyć do siedziby Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia, ul Młodzieżowa 31, pok. nr 315, lub przesłać na maila: wiir@um.torun.pl w terminie do dnia 18.07.2024 r.

Załączniki:

- Mapa z lokalizacją miejsc do wykonania nawierzchni

Dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów

(-) Sławomir Wiśniewski